РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2021 г. № 149

г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение  к постановлению
 Администрации Красносулинского городского поселения

от 03.11.2017 г. № 643 «Формирование современной
 городской среды на территории Красносулинского 
городского поселения»

- В соответствии с постановлением  Администрации Красносулинского    городского поселения от 19.02.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского городского поселения и Методических рекомендаций», на основании решения Собрания депутатов Красносулинского городского поселения от 25.03.2021 г.  № 112 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Красносулинского городского поселения от 24.12.2020 г. № 98 «О бюджете Красносулинского городского поселения Красносулинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования  «Красносулинское городское поселение», Администрация Красносулинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации      Красносулинского городского поселения от 03.11.2017 г. № 643 «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  подлежит обнародованию на информационных стендах Администрации Красносулинского городского поселения  и размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносулинского

городского поселения                                                                  П.А.Грузинов

Постановление вносит отдел

по вопросам жизнеобеспечения

Приложение к постановлению Администрации Красносулинского городского поселения от 08.04.2021 г. № 149

ПАСПОРТ

муниципальной программы Красносулинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Красносулинского городского поселения (отдел по вопросам жизнеобеспечения) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным заказом» (далее – МКУ «УМЗ») |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | -создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Красносулинского городского поселения; -увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Красносулинского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля благоустроенных объектов в Красносулинском городском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 286009,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 21697,0 тыс. рублей; 2019 год – 22607,8 тыс. рублей; 2020 год – 60117,8 тыс. рублей; 2021 год – 1268,8 тыс. рублей; 2022 год – 60233,3 тыс. рублей; 2023 год – 90084,8 тыс. рублей; 2024 год – 30000,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета – 257300,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 6587,5 тыс. рублей; 2019 год – 21215,0 тыс. рублей; 2020 год – 53181,2 тыс. рублей. 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год –58800,0 тыс. рублей; 2023 год – 88158,4 тыс. рублей; 2024 год – 29358,4 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 18529,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 13412,5 тыс. рублей; 2019 год – 433,0 тыс. рублей; 2020 год – 1085,4 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 1200,0 тыс. рублей; 2023 год – 1799,2 тыс. рублей; 2024 год -599,2 тыс. рублей. за счет средств бюджета поселения – 10179,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1697,0 тыс. рублей; 2019 год- 959,8 тыс. рублей; 2020 год –5851,2 тыс. рублей. 2021 год – 1268,8 тыс. рублей; 2022 год – 233,3 тыс. рублей; 2023 год – 127,2 тыс. рублей; 2024 год –42,4 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского городского поселения о бюджете Красносулинского городского поселения Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -повышение удовлетворенности населения Красносулинского городского поселения уровнем благоустройства территории проживания; -обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Красносулинского городского поселения |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Красносулинского городского поселения (Отдел по вопросам жизнеобеспечения Администрации Красносулинского городского поселения) |
| Участники подпрограммы 1 | МКУ «УМЗ» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение благоустроенности общественных территорий Красносулинского городское поселение |
| Задачи подпрограммы 1 | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2018-2024 годы Этапы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 286009,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 21697,0 тыс. рублей; 2019 год – 22607,8 тыс. рублей; 2020 год – 60117,8 тыс. рублей; 2021 год – 1268,8 тыс. рублей; 2022 год – 60233,3 тыс. рублей; 2023 год – 90084,8 тыс. рублей; 2024 год – 30000,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета – 257300,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 6587,5 тыс. рублей; 2019 год – 21215,0 тыс. рублей; 2020 год – 53181,2 тыс. рублей. 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год –58800,0 тыс. рублей; 2023 год – 88158,4 тыс. рублей; 2024 год – 29358,4 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 18529,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 13412,5 тыс. рублей; 2019 год – 433,0 тыс. рублей; 2020 год – 1085,4 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 1200,0 тыс. рублей; 2023 год – 1799,2 тыс. рублей; 2024 год -599,2 тыс. рублей. за счет средств бюджета поселения – 10179,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1697,0 тыс. рублей; 2019 год- 959,8 тыс. рублей; 2020 год –5851,2 тыс. рублей. 2021 год – 1268,8 тыс. рублей; 2022 год – 233,3 тыс. рублей; 2023 год – 127,2 тыс. рублей; 2024 год – 42,4 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского городского поселения о бюджете Красносулинского городского поселения Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика Красносулинского городского поселения |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы 2 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Красносулинского городского поселения (отдел по вопросам жизнеобеспечения) |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация Красносулинского городского поселения (отдел по вопросам жизнеобеспечения); МКУ «УМЗ» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения |
| Задачи подпрограммы 2 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2018 – 2024 годы, Этапы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. Из них: за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского городского поселения о бюджете Красносулинского городского поселения Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | - повышение удовлетворенности населения Красносулинского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения |

РАЗДЕЛ 1. Приоритеты и цели муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

Благоустройство и озеленение территории Красносулинского городского поселения, в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в муниципальных образованиях. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории поселения направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях и т.д.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей Красносулинского городского поселения.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Содержание жилищного фонда многоквартирных домов с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

В целях настоящей муниципальной программы под общественной территорией понимаются территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее – общественные территории).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому (или нескольким), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовая территория).

Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Красносулинского городского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

При организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии.

Также при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий в Красносулинском городском поселении рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Красносулинского городского поселения не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.  Один из основных критериев качества и комфорта условий проживания в населенных пунктах – адаптация окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского городского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

-создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Красносулинского городского поселения;

-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Красносулинского городского поселения.

В рамках региональной муниципальной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показателем (индикатором) муниципальной программы является: целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов в Красносулинском городском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Красносулинского городского поселения уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения.

Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| №, п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Доля благоустроенных объектов в Красносулинском городском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | 11,0 | 18,4 | 24,1 | 44,6 | 56,0 | 70,9 | 72 | 75 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения | процентов | - | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения | процентов | 11,0 | 18,3 | 25,7 | 44,1 | 55,1 | 69,8 | 70,0 | 75,0 |

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красносулинского городского поселения
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения | Администрация Красносулинского городского поселения | 2018 | 2024 | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий |  | 1, 1.1, 1.2 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Красносулинского городского поселения, участие в областном и Всероссийском конкурсах по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды | Администрация Красносулинского городского поселения | 2018 | 2024 | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий |  | 1, 1.1, 1.2 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Красносулинского городского поселения | 2018 | 2024 | повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  | снижение уровня удовлетворенности населения уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  | 1, 2.1 |

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения |  |  |  |  |
| 1 | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Красносулинского городского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Красносулинского городского поселения на благоустройство общественных территорий | Администрация Красносулинского городского поселения | 2018 – 2024 годы ежегодно |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 2 | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Красносулинского городского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Красносулинского городского поселения на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Красносулинского городского поселения | 2018 – 2024 годы ежегодно |

Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем расходов всего, тыс.руб. |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения» | Всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х |  | 286009,5 |  | 21697,0 | 22607,8 | 60117,8 | 1268,8 | 60233,3 | 90084,8 | 30000,0 |
|  | Федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 257300,5 |  | 6587,5 | 21215,0 | 53181,2 | 0,0 | 58800,0 | 88158,4 | 29358,4 |
|  | Областной бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 18529,3 |  | 13412,5 | 433,0 | 1085,4 | 0,0 | 1200,0 | 1799,2 | 599,2 |
|  | Бюджет поселения | 951 | Х | Х | Х |  | 10179,7 |  | 1697,0 | 959,8 | 5851,2 | 1268,8 | 233,3 | 127,2 | 42,4 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х |  | 286009,5 |  | 21697,0 | 22607,8 | 60117,8 | 1268,8 | 60233,3 | 90084,8 | 30000,0 |
|  | Федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 257300,5 |  | 6587,5 | 21215,0 | 53181,2 | 0,0 | 58800,0 | 88158,4 | 29358,4 |
|  | Областной бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 18529,3 |  | 13412,5 | 433,0 | 1085,4 | 0,0 | 1200,0 | 1799,2 | 599,2 |
|  | Бюджет поселения | 951 | Х | Х | Х |  | 10179,7 |  | 1697,0 | 959,8 | 5851,2 | 1268,8 | 233,3 | 127,2 | 42,4 |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения | Всего, в том числе: | 951 | Х | 141F255551 | Х |  | 277389,3 |  | 21014,3 | 21683,2 | 54343,3 | 178,8 | 60084,9 | 90084,8 | 30000,0 |
|  | Федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 257300,5 |  | 6587,5 | 21215,0 | 53181,2 | 0,0 | 58800,0 | 88158,4 | 29358,4 |
|  | Областной бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 18529,3 |  | 13412,5 | 433,0 | 1085,4 | 0,0 | 1200,0 | 1799,2 | 599,2 |
|  | Бюджет поселения | 951 | Х | Х | Х |  | 1559,5 |  | 1014,3 | 35,2 | 76,7 | 178,8 | 84,9 | 127,2 | 42,4 |
| Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, парк «Юность» | Всего, в том числе: | 951 | 0503 | 14100S4200 | 240 |  | 2460,3 |  | 1992,1 | 468,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 1417,4 |  | 984,4 | 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 951 | Х | Х | Х |  | 1042,9 |  | 1007,7 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, сквер по ул. Первомайская | Всего, в том числе: | 951 | 0503 | 141F255551 | 240 |  | 94580,5 |  | 19022,2 | 21215,0 | 54343,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 80983,7 |  | 6587,5 | 21215,0 | 53181,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 13513,5 |  | 12428,1 | 0,0 | 1085,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 951 | Х | Х | Х |  | 83,3 |  | 6,6 | 0,0 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. Благоустройство общественной территории Красносулинского городского поселения МАУ «Парк Культуры и отдыха им. А. Сулина» ул. Фурманова 2а | Всего, в том числе: | 951 | 0503 | 141F255551 | 240 |  | 180348,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,8 | 60084,9 | 90084,8 | 30000,0 |
|  | Федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 176316,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58800,0 | 88158,4 | 29358,4 |
|  | Областной бюджет | 951 | Х | Х | Х |  | 3598,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1799,2 | 599,2 |
|  | Бюджет поселения | 951 | Х | Х | Х |  | 433,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,8 | 84,9 | 127,2 | 42,4 |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Красносулинского городского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | Администрация Красносулинского городского поселения | 951 | 0503 | 1410023650 | 244 |  | 8620,2 |  | 682,7 | 924,6 | 5774,5 | 1090,0 | 148,4 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Центральная | Администрация Красносулинского городского поселения | 951 | 0503 | 1410023650 | 244 | 876,1 |  | 157,3 |  | 0,0 | 718,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Парк «Юность» | Администрация Красносулинского городского поселения | 951 | 0503 | 1410023650 | 244 | 940,0 |  | 525,4 |  | 324,6 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Первомайской | Администрация Красносулинского городского поселения | 951 | 0503 | 1410023650 | 244 | 1555,7 |  | 0,0 |  | 600,0 | 955,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Парк им. А. Сулина | Администрация Красносулинского городского поселения | 951 | 0503 | 1416023650 | 240 | 3923,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2685,4 | 1090,0 | 148,4 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство других общественных территорий | Администрация Красносулинского городского поселения | 951 | 0503 | 1416023650 | 240 | 1324,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1324,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Красносулинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Красносулинского городского поселения | 951 | 0503 | 14200L5552 | 244 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения» | всего | 286009,5 | 21697,0 | 22607,8 | 60117,8 | 1268,8 | 60233,3 | 90084,8 | 30000,0 |
|  | федеральный бюджет | 257300,5 | 6587,5 | 21215,0 | 53181,2 | 0,0 | 58800,0 | 88158,4 | 29358,4 |
|  | областной бюджет | 18529,3 | 13412,5 | 433,0 | 1085,4 | 0,0 | 1200,0 | 1799,2 | 599,2 |
|  | бюджет поселения | 10179,7 | 1697,0 | 959,8 | 5851,2 | 1268,8 | 233,3 | 127,2 | 42,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения» | всего | 286009,5 | 21697,0 | 22607,8 | 60117,8 | 1268,8 | 60233,3 | 90084,8 | 30000,0 |
|  | федеральный бюджет | 257300,5 | 6587,5 | 21215,0 | 53181,2 | 0,0 | 58800,0 | 88158,4 | 29358,4 |
|  | областной бюджет | 18529,3 | 13412,5 | 433,0 | 1085,4 | 0,0 | 1200,0 | 1799,2 | 599,2 |
|  | бюджет поселения | 10179,7 | 1697,0 | 959,8 | 5851,2 | 1268,8 | 233,3 | 127,2 | 42,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Красносулинского городского поселения
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Красносулинском городском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | Дбо = Σ Кбо / Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов; Σ Кбо – количество благоустроенных объектов; Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в Красносулинском городском поселении |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Красносулинского городского поселения; Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Красносулинского городского поселения; Σ Коот – общее количество общественных территорий Красносулинского городского поселения |
| 3. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения | процентов | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения; Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского городского поселения |