РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.04.2021 № 39

г. Красный Сулин

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 18.08.2015 № 452 «О внесении изменений в постановление Администрации  Красносулинского городского поселения от 09.09.2013 № 405 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского городского поселения и Методических рекомендаций», ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинское городское поселение»,-

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год (Приложение №1).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Д. В. Ажиненко.

Глава Администрации

Красносулинского городского поселения                                           П.А.Грузинов

Распоряжение вносит

МКУ «УМЗ»

Приложение №1

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Срок реализации (дата) | Ответственный исполнитель | Контроль за исполнением | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральн. бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие транспортной системы Красносулинского городского поселения | х | х | х | 105662,3 | 47894,4 | 5268,3 |  | 52499,6 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (расходы на выплату персоналу казенных учреждений) | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.6.2 строительство моста через реку Гнилуша по ул.Комсомольская | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по завершению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.8 Расходы на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт водопропускного сооружения под автомобильной дорогой в районе пер. Новочеркасский и пер. Цимлянский, ул. Октябрьская в городе Красный Сулин» | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.9 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 21390,5 |  |  |  | 21390,5 |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.10 Расходы на завершение работ на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.11 Расходы на содержание и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 16790,5 |  |  |  | 16790,5 |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.12 Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 53216,0 | 47894,4 | 5268,3 |  | 53,3 |  |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.13. Мероприятие по оценке технического состояния мостов | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.14. Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 120,6 |  |  |  | 120,6 |  |
| 1.16 | Основное мероприятие 1.15. Расходы на текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Красносулинского городского поселения | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 1486,3 |  |  |  | 1486,3 |  |
| 1.17 | Основное мероприятие 1.16. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию мостов на территории Красносулинского городского поселения | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 11458,4 |  |  |  | 11458,4 |  |
| 1.18 | Контрольное событие программы | декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского городского поселения | х | х | х | 3300,0 |  |  |  | 3300,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по организации дорожного движения | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 2300,0 |  |  |  | 2300,0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение с установкой дорожных знаков | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение с искусственной неровности | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.1.3 Ремонт заездных карманов | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.1.4 Нанесение дорожной разметки | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.1.5 Приобретение и установка светофорных объектов | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 186,4 |  |  |  | 186,4 |  |
| 2.7 | Мероприятия 2.1.6 Приобретение и установка остановок (ул. Советской Армии, Шоссейная, Вербенская, 1-й Пятилетки, Советской Армии) | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2.8 | Мероприятия 2.1.7 Установка дорожных (пешеходных) ограждений | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 13,6 |  |  |  | 13,6 |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутригородских маршрутах на территории Красносулинского городского поселения | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.3 Мероприятие по разработке проекта организации схем дорожного движения и проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры | Январь-декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Директор МКУ «УМЗ» М.А. Бабаян | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2.8 | Контрольное событие программы | декабрь 2021 г. | Ведущий специалист по экономике и ведению муниципальных программ МКУ «УМЗ» Е.В. Вихарева | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 108962,3 | 47894,4 | 5268,3 |  | 55799,6 |  |